PLAN DE PASE A PRODUCCIÓN

ChaskiRutas — Distribución de tareas

Richard ya entregó: prototipo completo (1,300+ líneas), diseño BD, declaración jurada, arquitectura, CSVs, README

DEADLINE: LUNES — Todo funcional

# Asignación de roles

Richard ya completó el prototipo funcional, diseño de BD, documentación y arquitectura. Las siguientes 4 personas llevan el proyecto a producción.

| MIEMBRO | ROL | ENTREGABLE FINAL |
| --- | --- | --- |
| Martín Q. | Backend + BD + APIs externas | API REST en Cloud Run + PostgreSQL + RENIEC + Culqi conectados |
| Jorge D.S. | App Mobile (Flutter) | APK con Google Maps real, GPS, WebSocket, todos los flujos |
| Manuel V. | Panel Admin Web + Boletas | Dashboard React con revisión de docs, KPIs, SUNAT boletas |
| Álvaro P. | DevOps + Infra + QA | GCP configurado, CI/CD, dominio, testing E2E de todo |

Richard P. — Rol: supervisión y soporte. Ya entregó todo el material base. Disponible para resolver dudas del equipo.

# MARTÍN — Backend + Base de datos + APIs externas

Martín tiene el track más pesado porque incluye lo que originalmente era de Richard. Tiene que montar la API, la BD y las integraciones.

## A. Base de datos PostgreSQL (Día 1 — Jueves)

• Tomar Diseno_BD_ChaskiRutas.docx y crear el schema SQL completo

• 36 tablas, 15 enums, 3 vistas, 1 trigger (enforce_collective_ban_lima)

• Convertir los CSVs entregados por Richard en script seed.sql con INSERTs

• Desplegar en Cloud SQL de GCP (Álvaro crea la instancia, Martín la puebla)

-- Tablas principales:

-- usuarios, conductores, vehiculos, documentos, viajes, ofertas,

-- colectivos, reservas, pagos, boletas, puntos_lealtad, gastos,

-- formalizacion_pasos, alertas_docs, referidos, rutas_colectivo

## B. API REST — Node.js + Express (Día 1-2)

### Estructura

chaskirutas-api/

├── src/controllers/   # auth, trips, pricing, matching, payments, colectivo, admin

├── src/services/      # reniec.js, culqi.js, pricing.js, matching.js

├── src/models/        # TypeORM entities (mapean las 36 tablas)

├── src/middleware/    # JWT, rate-limit, error-handler

├── src/routes/        # rutas Express

├── src/websocket/    # Socket.io para matching en tiempo real

├── Dockerfile

└── package.json

### Endpoints — Auth (Día 1)

• POST /auth/send-otp — Envía OTP (mockear con console.log o usar Twilio)

• POST /auth/verify-otp — Verifica código, devuelve JWT

• POST /auth/register — Crea usuario nuevo (pasajero o conductor)

• GET /auth/me — Datos del usuario autenticado

### Endpoints — Trips (Día 1-2)

• POST /trips/estimate — {origin, dest, category} → tarifa calculada

• POST /trips/request — Pasajero pide viaje → emite por WebSocket a conductores

• POST /trips/:id/offer — Conductor envía oferta/contraoferta

• POST /trips/:id/accept — Pasajero elige una oferta

• PATCH /trips/:id/status — PICKUP → IN_PROGRESS → COMPLETED

• POST /trips/:id/rate — Rating cruzado (pasajero↔conductor)

• GET /trips/history — Historial del usuario

### Pricing Engine (Día 1)

• Copiar la lógica exacta del prototipo de Richard:

base=1.5 + km*1.2 + min*0.12 + servicio=0.8

Haversine × 1.4 factor vial | velocidad 18 km/h Lima

Surge: nocturno ×1.3 (22-06h) | punta ×1.2 (7-9h, 17-20h)

Categorías: Viaje ×1.0 | Confort ×1.15 | XL ×1.60 | Mínimo S/5

### WebSocket — Matching (Día 2)

• Socket.io: pasajero emite 'request', conductores cercanos (<5km) reciben

• Conductor emite 'offer' con su precio, pasajero ve ofertas en tiempo real

• Pasajero emite 'accept', conductor seleccionado recibe confirmación

### Colectivo (Día 2)

• POST /colectivo — Crear (modo conductor o pasajero)

• POST /colectivo/:id/join — Verificar DNI + cobrar depósito 30%

• GET /colectivo — Listar (BLOQUEAR si destino=Lima/Callao)

• Política: reembolso solo con 5+ días, sino → atención al cliente

### Admin (Día 3)

• GET /admin/dashboard — KPIs agregados

• GET /admin/drivers — Lista con estado de documentos

• PATCH /admin/drivers/:id/approve — Aprobar docs → activar cuenta

• GET /b2g/compliance — Endpoint auditable ATU

## C. Integración RENIEC (Día 2)

• Contratar apidni.com — Plan básico S/60/mes (500 consultas)

• Implementar en src/services/reniec.js:

GET https://apidni.com/api/v2/dni/{dni}

Headers: Authorization: Bearer {TOKEN}

Response: { nombres, apellido_paterno, apellido_materno }

• Cachear en Redis para no repetir consultas

## D. Integración Culqi — Pagos (Día 2-3)

• Crear cuenta en afiliate.culqi.com (necesita RUC)

• Obtener llaves: pk_live_xxx (frontend) + sk_live_xxx (backend)

• Implementar en src/services/culqi.js:

// Frontend tokeniza tarjeta → Backend crea cargo:

POST https://api.culqi.com/v2/charges

{ source_id: 'tkn_xxx', amount: 850, currency: 'PEN' }

• Para depósitos colectivo: cargo por 30% del pasaje

• Webhook /payments/culqi-webhook para confirmar pagos

Comisión Culqi: 3.44% + IGV. Sin mensualidad. Liquidación en 2 días hábiles.

🔗 ENTREGA A JORGE: URL base de la API + documentación Swagger de cada endpoint + llave pública de Culqi.

🔗 ENTREGA A MANUEL: Endpoints /admin/* documentados.

# JORGE — App Mobile Flutter

Jorge construye la app móvil. Es la cara del producto. Consume la API de Martín.

## Setup (Día 1 — Jueves)

• flutter create chaskirutas_app

• Dependencias: google_maps_flutter, geolocator, socket_io_client, http, provider, shared_preferences, image_picker

• API key de Google Maps (Álvaro la genera y se la pasa)

• Estructura: lib/screens/, lib/widgets/, lib/services/, lib/models/, lib/providers/

## Pantallas — Auth (Día 1)

• SplashScreen → LoginScreen (teléfono +51) → OTPScreen (4 dígitos) → RegisterScreen (nombre, DNI, rol, si conductor: licencia+placa+vehículo)

• JWT en SharedPreferences, auto-login

## Pantallas — Pasajero (Día 1-2)

• HomeScreen: Barra búsqueda Google Places Autocomplete, ubicaciones guardadas (Casa, Trabajo), grid servicios (Viaje en la ciudad, Ciudad a Ciudad, Flete), categorías Viaje/Confort/XL — COPIAR diseño del prototipo de Richard

• MapPickerScreen: Google Maps fullscreen, marcadores draggable origen(verde)/destino(rojo), botón 'Mi ubicación', reverse geocoding, TAMBIÉN búsqueda por texto

• RideRequestScreen: Resumen ruta en mini-mapa + desglose tarifa + botones +/- precio (InDrive) + selector pago (Efectivo/Yape/Tarjeta) + campo promo + 'Encontrar ofertas'

• OffersScreen: Ofertas de conductores llegan por WebSocket, cada card muestra foto/nombre/rating/placa/precio/ETA, botón aceptar. Los que piden más que tu precio = contraoferta

• ActiveRideScreen: Mapa con posición GPS real del conductor (streaming cada 5s), info conductor/placa, barra progreso, botón SOS, compartir viaje

• CompletedScreen: Boleta SUNAT, calificación estrellas, puntos ganados, método de pago usado

## Pantallas — Conductor (Día 2-3)

• DriverHomeScreen: Mapa centrado en su GPS, toggle online/offline (solo si formalizado), requests llegan por WebSocket como cards sobre el mapa

• RequestCard: Mapa con ruta pasajero, datos/rating, tarifa propuesta, botón 'Aceptar por S/X' + 3 botones contraoferta (+10%, +20%, +35%)

• ActiveTripScreen: Navegar al pasajero, 'Llegué' → 'Iniciar' → 'Completar' → Rating cruzado del pasajero

• FormalizationScreen: 6 pasos con upload de fotos (image_picker), cada paso con checkboxes como en el prototipo

## Pantallas — Colectivo (Día 3)

• ColectivoListScreen: Viajes abiertos + crear nuevo (dual: conductor ofrece / pasajero propone)

• JoinFlow: 3 pasos — DNI (verificación RENIEC) → Depósito 30% (Culqi) → Confirmación

• Bloqueo si destino = Lima/Callao

## Pantallas — Extras (Día 3)

• RewardsScreen: Puntos, nivel, catálogo de canjes (copiar del prototipo de Richard)

• MenuDrawer: Filtrado por rol

• TripsHistoryScreen, ReferralScreen, ReceiptsScreen, DocsAlertScreen

🔗 NECESITA DE MARTÍN: URL de la API + Swagger + llave pública Culqi

🔗 NECESITA DE ÁLVARO: API key Google Maps

📋 REFERENCIA VISUAL: Abrir chaskirutas_standalone.html para ver exactamente cómo se ve cada pantalla

# MANUEL — Panel Admin Web + Boletas SUNAT

Manuel construye el panel de administración web y la integración de facturación electrónica.

## Setup (Día 1)

npm create vite@latest chaskirutas-admin -- --template react-ts

• TailwindCSS + shadcn/ui para componentes

• Recharts para gráficos

• Axios para consumir API de Martín

## Dashboard (Día 1-2)

• Cards KPI: viajes totales, ingresos, comisiones 15%, conductores activos, colectivos abiertos, incidentes SOS

• Gráfico de líneas: viajes por día (últimos 30 días)

• Gráfico de barras: ingresos vs comisiones por semana

• Gráfico de dona: distribución por categoría (Viaje/Confort/XL)

## Gestión de conductores (Día 2) — PUNTO ESTRELLA ADMIN

• Tabla con todos los conductores: nombre, DNI, placa, paso formalización, estado

• Click en conductor → Modal detalle con:

•   - Foto DNI frontal/reverso (preview de imagen)

•   - Licencia escaneada

•   - SOAT, CITV, tarjeta propiedad

•   - Checkbox para aprobar/rechazar CADA documento

•   - Botón 'Aprobar todo' → cuenta se activa → puede ir online

•   - Botón 'Rechazar' → notificación al conductor con motivo

REGLA: La cuenta del conductor NO se activa hasta que el admin apruebe todos los documentos.

## Gestión de viajes y colectivos (Día 2-3)

• Tabla de viajes: fecha, origen→destino, conductor, pasajero, tarifa, rating, estado

• Filtros: por fecha, por conductor, por estado

• Lista de colectivos: ruta, asientos ocupados, depósitos cobrados, estado

• Monitoreo: 0 colectivos en Lima (mostrar prominente)

## Boletas SUNAT (Día 3)

• Integrar Nubefact (https://www.nubefact.com) — emite boletas electrónicas

• O si no da el tiempo: generar PDF con formato de boleta (logo, RUC, detalle, QR)

• Cada viaje completado genera boleta automática visible en el panel

## Portal B2G (Día 3)

• Página para ATU/MTC con: trazabilidad GPS, documentos, cumplimiento legal

• Botón exportar a CSV y PDF

🔗 NECESITA DE MARTÍN: Endpoints /admin/* funcionando

🔗 ENTREGA A ÁLVARO: Build de producción para deploy en Firebase Hosting

# ÁLVARO — DevOps + Infraestructura + QA

Álvaro es el nexo. Prepara la nube, despliega lo de todos, y prueba que todo funcione junto.

## GCP Setup (Día 1 — Jueves) — CRÍTICO

• Crear proyecto Google Cloud: chaskirutas-prod

• Habilitar APIs: Cloud Run, Cloud SQL, Cloud Storage, Memorystore

• Habilitar APIs de Maps: Maps JavaScript, Directions, Places, Geocoding, Distance Matrix

• Crear instancia Cloud SQL PostgreSQL 16 → pasar connection string a MARTÍN

• Crear bucket Storage chaskirutas-docs → para fotos DNI, SOAT, etc.

• Crear instancia Memorystore Redis → para cache y sesiones

• Generar API key de Google Maps con restricciones → pasar a JORGE

Google Cloud da $300 de crédito gratis para cuentas nuevas. Usar eso.

Google Maps da $200/mes de crédito gratis. Más que suficiente para la demo.

## Deploy (Día 2)

• Dockerizar el backend de Martín → deploy en Cloud Run

• Variables de entorno en Cloud Run: DATABASE_URL, REDIS_URL, RENIEC_TOKEN, CULQI_SECRET_KEY, JWT_SECRET

• Deploy del admin web de Manuel en Firebase Hosting

• Configurar CORS para que el frontend pueda llamar a la API

• (Opcional) Dominio: comprar chaskirutas.pe (~S/120/año) o usar subdominios de GCP

## CI/CD (Día 2-3)

• Repo GitHub: github.com/grupo1-fisi/chaskirutas

• GitHub Actions: on push to main → docker build → push to Artifact Registry → deploy Cloud Run

• Separar branches: develop (testing) / main (producción)

## QA — Testing E2E (Día 3-4) — OBLIGATORIO

Álvaro prueba TODO el flujo como si fuera el docente:

• 1. Abrir la app → Registro de usuario nuevo → OTP → Login

• 2. Pasajero: buscar destino por texto → ver en mapa → proponer precio → ver ofertas → aceptar → viaje en progreso → completar → calificar → ver puntos

• 3. Conductor: registrarse → ir a formalización → completar 6 pasos → admin aprueba → online → recibir request → contraoferta → viaje → calificar pasajero

• 4. Colectivo: crear como conductor → pasajero se une → verificación DNI → depósito 30% → confirmación

• 5. Admin: dashboard KPIs → revisar documentos → aprobar → ver viajes → B2G

• 6. Bloqueo Lima: intentar crear colectivo a 'Lima' → debe bloquearse

• 7. Premios: ver puntos → canjear → verificar descuento

Si algo falla, reportar INMEDIATAMENTE al responsable del track.

# CRONOGRAMA

|  | JUEVES | VIERNES | SÁB-DOM |
| --- | --- | --- | --- |
| Martín | SQL schema + seed + Auth API + Pricing + Trips | WebSocket matching + Colectivo + RENIEC + Culqi | Admin endpoints + Swagger + fix bugs |
| Jorge | Flutter setup + Auth + Home + MapPicker | RideFlow completo (request→offers→active→done) | Conductor + Colectivo + Menú + pulir UI |
| Manuel | React setup + Dashboard KPIs + Layout | Gestión conductores + revisión docs | Boletas SUNAT + B2G + Colectivos + deploy |
| Álvaro | GCP completo: SQL + Storage + Redis + API keys | Cloud Run deploy + CI/CD + Firebase Hosting | QA E2E de los 7 flujos + fixes finales |

| LUNES | 9 AM: Ensayo general con todo el equipo · Cada miembro demuestra su parte · 11 AM: Presentación al docente con la app funcionando en VIVO |
| --- | --- |

# COSTOS

| Servicio | Costo | Quién | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Cloud | $0 | Álvaro | $300 crédito gratis para cuentas nuevas |
| Google Maps APIs | $0 | Álvaro | $200/mes crédito gratis incluido |
| API DNI (apidni.com) | S/ 60/mes | Martín | 500 consultas/mes, plan básico |
| Culqi | S/ 0 fijo | Martín | 3.44% + IGV solo por transacción real |
| Dominio .pe (opcional) | ~S/ 120/año | Álvaro | No obligatorio para la demo |
| TOTAL | S/ 60 |  | Solo la API DNI tiene costo fijo |

# MATERIAL ENTREGADO POR RICHARD

Todo esto ya está listo. Úsenlo como base, no reinventen la rueda:

| Archivo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| chaskirutas_standalone.html | Prototipo funcional — ABRIR PARA VER DISEÑO Y FLUJOS |
| chaskirutas.jsx | Código fuente — COPIAR lógica de pricing, matching, estados |
| Diseno_BD_ChaskiRutas.docx | 36 tablas + enums + trigger — MARTÍN lo convierte a SQL |
| Declaracion_Jurada_TUC.docx | Modelo legal — se muestra en el paso 5 de formalización |
| ChaskiRutas_Arquitectura.pptx | Diapositivas de arquitectura para la presentación |
| 10 archivos CSV | Data semilla — MARTÍN los convierte a INSERT SQL |
| README.md | Guion de demo: 7 flujos en orden con tiempos |
| Plan de Empresa + Contexto | Documentos base del negocio para referencia |

REGLA DE ORO: Si alguien se traba más de 30 minutos, AVISA al grupo. No pierdan horas solos en algo que otro resuelve en minutos.

Grupo 1 · Innovación y Emprendimiento · UNMSM FISI · Junio 2026